Договора  подряда № _________

г. Волгоград						                                «____» ____________ 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская ГРЭС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Касьян Дениса Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общества с ограниченной ответственностью «ТВСтрой», именуемое в дальнейшем  “Подрядчик”, в лице Иванюка Алексея Николаевича, действующего   на  основании Устава, с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем.

# Предмет Договора

1.1. Подрядчик  обязуется  выполнить  по Техническому заданию Заказчика (Приложение № 3 к настоящему Договору) работы по «Ремонт тепломагистрали ТМ №1 с заменой участков подающих и обратных трубопроводов, арматуры и элеваторных узлов. ООО «Волгоградская ГРЭС» (инв.№ 152128) в  соответствии   с предоставленной   Заказчиком   технической   документацией,  а Заказчик  обязуется  принять и оплатить работу в срок, установленный настоящим Договором.

1.2. Работы выполняются Подрядчиком, согласно утвержденному Заказчиком Локальному сметному расчету №1 (Приложение № 1), при этом работа должна быть выполнена в строгом соответствии с проектной документацией при полном соблюдении последовательности и правильности технологических процессов по каждому виду работ.

1.3. Работы по настоящему договору Подрядчик выполняет собственными силами и средствами, с использованием собственных материалов, либо с привлечением сторонних организаций по письменному согласованию с Заказчиком.

# 2. Стоимость работ по Договору

2.1. Стоимость работ по Договору определяется Локальным сметным расчетом №1 (Приложение № 1) и составляет 892 697(восемьсот девяносто две тысячи шестьсот девяносто семь) рублей 14 копеек с НДС (18%) 136 174 (сто тридцать шесть тысяч сто семьдесят четыре) рублей 14 копеек.

2.2. Стоимость работ полностью включает в себя все затраты на выполнение работ, предусмотренных предметом Договора и прочие расходы, которые Подрядчик понесет при строительстве данного объекта.

2.3. Установленная п. 2.1. договора стоимость работ может быть изменена:

- если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине стоимость работ превысила смету на 5%, Подрядчик обязан не менее чем за 5 рабочих дней до начала этих работ предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

- Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, также вправе без увеличения общей стоимости по договору частично отказаться от объёмов работ, предусмотренных основной сметой к договору, вместо дополнительных работ. В этом случае Подрядчик оформляет исполнительный сметный расчет на дополнительные объемы работ, с указанием исключаемых взамен работ из основной сметы к договору, и предоставляет его Заказчику на согласование и утверждение.

- в других случаях – по письменному соглашению Сторон;

2.4.Превышение Подрядчиком договорной стоимости работ, не подтвержденное Дополнительным соглашением Сторон к Договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

# Платежи и расчеты

3.1. Порядок оплаты по настоящему договору осуществляется в следующем порядке: Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ по настоящему договору согласно п.2.1. в течении 20 (двадцати) банковских дней с момента сдачи работ предусмотренных настоящим договором по Акту приёмки тепловой сети из ремонта.

3.2. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончанию выполнения работ представляет Заказчику акт приемки выполненных работ (КС-2), и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), (в четырех экземплярах).

3.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть Акт приёмки выполненных работ, при отсутствии замечаний подписать Акт в соответствии с пунктом 4.3.1.

В случае выявления некачественно выполненных работ, Заказчик имеет право отказаться от подписания акта приёмки выполненных работ с письменным указанием причин и срока устранения выявленных дефектов.

3.4. По завершении всего комплекса ремонтных работ, определенного условиями настоящего договора, составляется акт приемки тепловой сети из ремонта по форме приложения 40 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003 и акт формы ОС-3

# 4. Права и обязанности Сторон

  - Подрядчик обязан:

    - Представить свидетельство о регистрации предприятия, документы, удостоверяющие лицо, уполномоченное на подписание Договора, допуски в СРО относящихся к исполнению Договора, копии которых  являются  обязательными приложениями к Договору.

    - Приступить к выполнению работ в установленные Договором сроки.

    - Выполнить работы, предусмотренные предметом Договора и сметным расчетом с надлежащим качеством, собственными силами из собственных материалов, в соответствии с условиями Договора, заданием Заказчика (Приложение № 3) и проектно-технической документацией, переданной в производство работ, строительными нормами и правилами, действующими на срок действия Договора и другими нормативными документами Российской Федерации.

    - Подрядчик ежемесячно, с 25  по 30 число текущего месяца, обязан передать Заказчику по акту приёма–передачи материалы, демонтированные при выполнении работ.

    - Оформлять акты выполненных работ с указанием инвентарных номеров объектов Заказчика» с подведением итога затрат по разделам, на каждый инвентарный номер отдельно.

    - При производстве работ вызвать всех представителей заинтересованных инженерных коммуникаций.

    - Осуществлять на ремонтной площадке, в пределах своей зоны ответственности, в полном объеме комплекс мероприятий, предусмотренных  действующим законодательством, СНиП, другими нормативными актами РФ и решениями местных административных органов, по созданию безопасных условий труда, обеспечению пожаробезопасности; соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека (Федеральный закон от 24.06.98г № 89 –ФЗ «Об отходах производства и потребления». Глава 3). Обеспечить своих сотрудников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты.

    - Обязуется самостоятельно организовать сбор и передачу отходов, образующихся в ходе производства работ, в лицензированную специализированную организацию, (Федеральный закон от 24.06.98 г. № 89 –ФЗ «Об отходах производства и потребления».)

    - Назначить своего представителя, ответственного за производство работ, за соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка и обеспечить его постоянное присутствие во время производства работ на объекте. Копию приказа о назначении ответственного представителя передать Заказчику в 3-х дневный срок с момента подписания настоящего Договора.

    - Обеспечить доступ на Объект представителю Заказчика и предоставить ему всю необходимую техническую и проектную документацию необходимую для выполнения своих обязанностей в соответствии с Договором.

#### Завершить работы и сдать Объект, готовый к эксплуатации в установленном порядке, в  сроки,   установленные  настоящим договором.

    - Предоставлять Акт приемки выполненных работ (КС-2) только после согласования объемов выполненных работ с руководителем структурного подразделения, для которого выполняются работы (начальник цеха Заказчика).

    - При сдаче выполненных работ представлять Заказчику исполнительную документацию в двух экземплярах, предусмотренную СНиП и другими действующими нормативными актами, в том числе – заключения о качестве выполненных работ и акты приемки Объектов в эксплуатацию, подписанные представителями эксплуатации и надзорных учреждений.

    - Вести общий журнал производства работ, в котором отражать весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях с Заказчиком.

    - Извещать Заказчика письменно, или телефонограммой за три рабочих дня до начала приёмки выполненных работ, о готовности к приёмке отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

    - Приступать к выполнению последующих работ только после их принятия и подписания Заказчиком акта освидетельствования скрытых работ.

    - Не менее чем за 7 рабочих дней до окончания работ уведомить Заказчика о готовности Объекта к сдаче приемочной комиссии.

    - Устранить своими силами и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, все дефекты и недоделки, выявленные при приемке работ.

    - Подрядчик обеспечивает охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки самостоятельно.

    - Обеспечить присутствие уполномоченных представителей на совещаниях, проводимых Заказчиком.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

    - В течение 5 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приёмки завершённого ремонта объекта, вывезти за пределы ремонтной площадки, принадлежащие ему временные сооружения и другое имущество, а также выполнить работы по благоустройству (рекультивации земель, восстановлению зелёных насаждений и дорожных асфальтовых покрытий).

    - Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

#### - непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

#### - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

#### - иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

#### Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте и продолживший работу, не вправе при предъявлении к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

#### Подрядчик обязан после завершения всех строительно-монтажных работ передать Заказчику подписанные всеми ответственными лицами акты скрытых работ, журналы производства работ и прочие документы.

#### Подрядчик обязан в письменной форме согласовывать с Заказчиком все отклонения от проектной документации, с обоснованием такого отклонения.

  - Подрядчик имеет право:

    - Привлекать к исполнению специальных видов работ третьих лиц, без изменения договорной стоимости работ только по письменному согласованию с Заказчиком. Подрядчик несет материальную ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчика третьими лицами.

    - В случае наступления экстремальных погодных и температурных условий, не характерных для региона в котором ведутся работы, Подрядчик имеет право приостановить работы, уведомив Заказчика в письменной форме за 2 рабочих дня.

    - Приостановить выполнение работ, в случае нарушения сроков оплаты Заказчиком, установленных настоящим договором, а также необоснованного уклонения Заказчика от подписания Актов о приемке выполненных работ по Форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по Форме № КС-3. В случае представления Заказчиком мотивированного возражения от подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ оснований для приостановления работ не имеется.

  - Заказчик обязан:

    - В течение 5 (рабочих) дней после получения извещения об окончании работ осмотреть и принять результат работ по акту о приёмке выполненных работ по форме КС-2, а при обнаружении некачественно выполненных работ и/или наличии отступлений от проекта, ухудшающий результат работ, немедленно заявить об этом Подрядчику. В указанные сроки Заказчик обязан либо подписать акты приемки выполненных работ, либо направить Подрядчику письменные замечания.

    - Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от Договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Заказчик вправе потребовать вскрытие любой выполненной работы, если эти работы не были соответствующе предъявлены и приняты Заказчиком. Расходы по восстановлению данных работ несёт Подрядчик. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора подряда. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

    - Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора.

    - При прекращении работ по соглашению Сторон, – принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком на момент прекращения работ.

    - Подписать акт сдачи-приемки объекта в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания актов выполненных работ формы КС-2 и КС-3 и получения уведомления Подрядчика о готовности объекта.

    - Выделить Подрядчику помещение или площадку для хранения оборудования и инструментов, механизмов, материалов.

    - Рассмотреть и подписать Акт на дополнительные работы, сметный расчет на дополнительные работы, письменное дополнительное соглашение к настоящему договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения вышеуказанных документов от Подрядчика.

  - Заказчик имеет право:

    - Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объемов, стоимости и качества выполненных работ проекту, нормам, правилам и стандартам.

    - В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе, если иное не установлено законом или Договором, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

#### - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

#### - соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

#### - возмещения своих расходов на устранение недостатков в случае, если Подрядчик по каким-либо причинам уклонился от их устранения.

    - Приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ при обнаружении отступлений от проектно-сметной документации, несоблюдения требований СНиП, ГОСТов, технических условий, отсутствия необходимой исполнительной документации, до устранения Подрядчиком выявленных замечаний.

Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

    - Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда, либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

    - Назначить своего представителя на Объект, который от его имени, осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль их выполнения и качества.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода исполнения Договора.

    - Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

    - Заказчик имеет право приостановить работы, предварительно письменно уведомив об этом Подрядчика. В случае недостижения договоренности между Сторонами о возобновлении работ в течение 2 недель с момента их приостановки, Договор считается расторгнутым.

# 4.4.8.	С учетом своей финансово-хозяйственной деятельности в одностороннем порядке Заказчик может вносить изменения в определенные Договором объемы работ, в том числе:

# - увеличить или сократить объемы работ;

# - исключить некоторые работы;

# - изменить вид,  характер и (или) требования к качеству любой части работ.

# Стоимость измененных работ формируется в исполнительном сметном расчёте к Договору. Если такие изменения увеличивают стоимость или сроки завершения работ по Договору, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

# 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ – с момента подписания Договора.

5.2. Работы должны быть выполнены Подрядчиком с момента заключения договора и до 09.10.2015г.

5.3 Датой окончания работ является дата подписания акта сдачи-приемки Объекта после ремонта, который окончательно оформляется Заказчиком после завершения подконтрольной эксплуатации тепломагистрали в течение 30 календарных дней с момента её включения.

# 6. Гарантии

  - Подрядчик гарантирует:

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выполненных Подрядчиком работ, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

- Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта сдачи-приемки Объекта. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.

  - Дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае не направления Подрядчиком своего представителя в установленный срок, Заказчик вправе составить указанный акт самостоятельно.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера, что не исключает права Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

# 7. Ответственность Сторон

  - За материалы и оборудование, переданные Заказчиком Подрядчику по акту приема-передачи, несет ответственность Подрядчик.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Стороны несут ответственность, согласно действующему Законодательству РФ.

  - За нарушение Подрядчиком по его вине установленного пунктом 5.2. настоящего Договора срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от установленной пунктом 2.1. настоящего Договора стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от договорной цены. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

  - Неустойка (пени) по настоящему договору начисляется в том случае, если одна из сторон направит требование другой стороне об оплате неустойки.

  - Заказчик несет ответственность за материалы и оборудование Подрядчика, сданные на хранение представителю Заказчика.

  - Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Заказчиком у Подрядчика результата работ.

  - Уплата штрафов, неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов, войн, военных действий, запретительных действий, нормативных актов государственных органов или местных органов самоуправления и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

  - Сторона, которая не исполняет своих обязательств по Договору вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность по Договору, если не  известит другую Сторону в письменном виде о наступлении и предполагаемом сроке действия таких обстоятельств в недельный срок.

9. Порядок изменения и расторжения договора

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2015г., а в части взаимных расчётов – до полного исполнения Сторонами обязательств.

9.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Договора, направляет другой Стороне письменное уведомление, на которое другая Сторона должна ответить в течение 15 рабочих дней. При отсутствии ответа на уведомление, Договор считается расторгнутым через 15 рабочих дней со дня получения уведомления.

9.3. При расторжении договора по соглашению сторон результаты незавершенной работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны.

10.3. В случае изменения наименования, юридического адреса, реквизитов или обслуживающего банка, Стороны договора обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга.

10.4. При выполнении Договора, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

10.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, все изменения цены, указанной в Приложении №1 Договора, и сроков строительства, или одного из этих параметров, считается действительной, если она подтверждается Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

10.6. Все условия Договора составляют коммерческую тайну, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае разглашения условий договора третьим лицам.

10.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

10.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае если Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение арбитражного суда Волгоградской области.

10.9. В случаях не предусмотренных условиями настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

# 11. Приложения к Договору

11.1.Неотъемлемой частью настоящего договора для каждого объекта являются следующие приложения:

Приложение № 1	- Локальный  сметный расчет

Приложение № 2	-  График производства работ

Приложение № 3         - Техническое задание Заказчика

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Подрядчик: ООО «ТВСтрой» ИНН 3445063603, КПП 346001001 р/с 40702810200000001960 в ПАО «НОКССБАНК» г.Волгоград к/с 30101810000000000831 БИК 041806831 Место нахождения: 400001, г.Волгоград, ул. Канунникова д.6/1 оф.412 Почтовый адрес: 400001, г.Волгоград, ул. Канунникова д.6/1 оф.412 ПОДРЯДЧИК: Директор ООО «ТВСтрой» /__________________/ А.Н. Иванюк М.П. | Заказчик: ООО «Волгоградская ГРЭС» ИНН 346105652, КПП 346101001 р/с 40702810400500144828 Волгоградский филиал Банк «Возрождение» (ПАО) к/с 30101810800000000824 БИК 041806824 Место нахождения: 400057, г. Волгоград, ул. Промысловая, д.2 Почтовый адрес: 400057, г. Волгоград, ул. Промысловая, д.2 ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «Волгоградская ГРЭС» /_________________/ Д.Е. Касьян М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору № __ от _________2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на услуги «Ремонт тепломагистрали ТМ №1 с заменой участков подающих и обратных трубопроводов, арматуры и элеваторных узлов. ООО «Волгоградская ГРЭС»

(инв. № 152128)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Наименование объекта (здание, помещение, этаж) | Тепломагистраль ТМ №1 (участки подземной прокладки). |
| 1.2 | Местонахождение объекта | Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Промысловая, 2. |
| 1.3 | Краткое описание технологического процесса | Передача тепловой энергии в виде горячей воды для отопления социальных объектов в Кировском районе г. Волгограда. |
| 1.4 | Сроки выполнения работ | С момента подписания договора до 09.10.2015г. |
| 1.5 | Порядок сдачи выполненной работы | В порядке требований раздела 4.8 СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» и в соответствие СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети». |
| 1.6 | Особые условия | 1) Перед производством работ по замене трубопроводов вне территории электростанции Подрядчик должен получить ордер на проведение земляных работ в административно-технической инспекции ЖКХ Кировского района г. Волгограда. 2) Перед проведением земляных работ внутри территории Подрядчик обязан оформить допуск на земляные работы, с привлечением для согласования ответственных лиц эксплуати-рующих подразделений Заказчика (КТЦ, ЭЦ, участок связи). 3) Исполнительная документация перед предъявлением комиссии по приёмке теплосети предварительно должна быть согласована в Ростехнадзоре. |
| 2. Основные требования к техническим решениям по ремонту тепломагистрали |
| 2.1 | Состав основных работ | Согласно ведомости объемов работ (Приложение №1 к техническому заданию). |
| 2.2 | Комплектация оборудования и материалов | 1) Согласно перечню материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком и используемых для выполнения работ (Приложение №2 к техническому заданию) и перечню материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком Подрядчику для выполнения работ (Приложение №3 к техническому заданию), а также другие материалы, предварительно согласованные Заказчиком в сметном расчёте. 2) Доставку необходимых для выполнения работ материалов к месту работ, погрузку и разгрузку осуществляет Подрядчик - исполнитель работ. 3) Подрядчик должен иметь необходимую технику для производства земляных работ, автотранспорт для транспортировки грузов, а также автокран и ГПМ для производства работ вне территории электростанции. |
| 2.3 | Состав основных работ по демонтажу оборудования (ориентировочно) | 1) Произвести демонтаж участков прямого и обратного трубопроводов теплосети в непроходных каналах Ф76мм– 18 п.м., Ф159 мм - 50 п.м., Ф325мм – 200 п.м., а также металло-конструкций дефектных опор (согласно актам дефектации) и замененной арматуры. 2) Передать материалы на склад ООО «Волгоградская ГРЭС» с оформлением акта сдачи металлолома установленной формы. |
| 2.4 | Сдача объекта после проведения ремонтных работ. | 1) В процессе производства работ Подрядчик должен регулярно, при обязательном участи ответственных представителей со стороны Заказчика (КТЦ), оформлять акты на скрытые работы. 2) Подрядчик обязан своевременно до 25 числа текущего месяца предоставлять Заказчику на согласование акты выполненных работ (формы КС-2 и КС-3). 3) После выполнения ремонтных работ и установки плит перекрытий (закрытия непроходных каналов) Подрядчиком должны быть выполнены работы по благоустройству (рекультивации земель, восстановлению зелёных насаждений и дорожного асфальтового покрытия, по уборке и утилизации отходов). 4) Приемку из ремонта производит комиссия (с участием представителя организации, производившей ремонт), состав которой оформляется приказом по ООО «Волгоградская ГРЭС», после окончания всех работ, проведения предварительной опрессовки тепломагистрали, проведения испытаний тепловой сети под нагрузкой в течение 24 часов (с положительными результатами), а также при условии предоставления Подрядчиком всей исполнительной документации, составленной в процессе проведения работ согласно разделам 4.7 и 4.8 СО 34.04.181-2003 и согласованной с Ростехнадзором. 5) По результатам работы комиссии составляется акт приёмки тепловой сети после ремонта, который окончательно оформляется Заказчиком после завершения подконтрольной эксплуатации тепломагистрали в течение 30 календарных дней с момента её включения. |
| 3. Основные требования к исполнителю |
| 3.1 | Наличие допуска к выполнению работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства | Подрядчик должен иметь копию свидетельства саморегулируемой организации (СРО) на допуск к работам по предмету закупки («Ведомость объёмов работ» Приложение №1 к техническому заданию), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
| 3.2 | Требования к квалификации персонала | 1) Руководители и специалисты Подрядчика, должны иметь надлежащую квалификацию, пройти обучение, проверку знаний соответствующих отраслевых норм и правил, аттестацию в области энергетической и промышленной безопасности в объеме, установленном Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, в т.ч.: А.1. Основы промышленной безопасности. Б.8.26. Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах (ОПО). Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов. Г2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях. Г3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей. Руководители, специалисты и сварщики, привлекаемые к замене трубопроводов тепловых сетей, к разработке технологии сварки и сварочной документации, а также для контроля вновь заваренных сварных швов должны быть аттестованы в качестве специалистов сварочного производства 1, 2 и 3 уровня. Для подтверждения прохождения обучения, проверки знаний и аттестации участники закупок в составе технической части своего предложения должны предоставить заверенные копии протоколов аттестации и копии удостоверений персонала с допуском к соответствующим видам выполняемых работ по ремонту ТС. Участники закупок не представившие копии протоколов аттестации и копии удостоверений по соответствующим областям знаний отклоняются от дальнейшей оценки и к участию в закупке не допускаются. |
| Требования к качеству оборудования и материалов |
| 4.1 | Требования к качеству оборудования и материалов | Все оборудование и материалы должны быть сертифицированы. 1) Качество должно быть подтверждено «Сертификатом качества» и Протоколами испытаний предприятия-изготовителя. 2) Товар должен соответствовать экологическим требованиям безопасности окружающей среды. 3) Поставляемые товары должны быть новыми, ранее не использованными, с годом выпуска продукции 2014–2015гг. 4) Гарантия на оборудование и материалы должна составлять не менее 60 месяцев со дня подписания акта приёмки тепловой сети из ремонта. |
| 5. Требования к качеству работ и к безопасности при их выполнении. |
| 5.1 | Требования к качеству работ | Ремонтная организация отвечает за сроки начала и окончания производства работ. До начала работ Подрядчик обязан: назначить приказом и предоставить Заказчику копию приказа со списком руководителей работ, ответственных лиц за производство работ (для оформления наряда-допуска или акта-допуска), а также и лиц ответственных за ОТ и ТБ. разработать и согласовывать с Заказчиком сетевой график ремонта тепловой сети, а также проект производства работ (ППР), в соответствие СО 34.20.608-2003 «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».: организовать подготовку и производство ремонта согласно разделам 4.6 и 4.7 СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». 3. Осуществлять производство и контроль качества сварочных работ в соответствие требованиям РТМ-1с «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» РД 153-34.1-003-01. 4. Гарантийный срок на выполненные работы 60 месяцев с момента окончательного подписания акта приёмки тепловой сети из ремонта. |
| 5.2 | Требования по безопасности | Работы должны выполняться в соответствии с требованиями правил охраны труда, техники безопасности, правил противопожарного режима РФ, правил пожарной безопасности и других действующих норм. Ремонтная организация отвечает за технологическую, производственную и трудовую дисциплину, а также за соблюдение действующих правил и норм своим персоналом. 3) Производство работ должно осуществляться на основании наряда-допуска (или акта-допуска), после проведения инструктажа персонала по утвержденному и согласованному с Заказчиком ППР. 4) Работы по резке и сварке металла должны производиться только по предварительно согласованному с Заказчиком наряду-допуску на огневые работы. 5) Персонал Подрядчика, командированный к месту производства работ, должен пройти в своей организации обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в объеме требований, предъявляемых к выполняемым работам, а также иметь при себе удостоверения с допуском к соответствующим видам работ по ремонту тепловых сетей. |
| 6. Стоимость работ |
| 6.1. | Сведения о начальной максимальной цене договора. | Лот №1. Начальная (максимальная) цена договора (цена Лота №1): 892 697 (восемьсот девяносто две тысячи шестьсот девяносто семь) рублей 14 копеек, в том числе НДС: 136 174 (сто тридцать шесть тысяч сто семьдесят четыре) рубля 14 копеек. Начальная (максимальная) цена договора (цена Лота №1) без НДС: 756 523 (семьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать три) рубля 00 копеек. Примечание: В случае, если участник запроса предложений не является плательщиком НДС, то цена, предложенная таким участником, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. |
| 7. Иные требования |
| 7.1 | Иные требования | Работы должны быть выполнены собственными силами Подрядчика. |

Техническое задание подготовил:

начальник ОППР  ООО «Волгоградская ГРЭС»  					А.В. Рыжков

Техническое задание проверил:

технический директор ООО «Волгоградская ГРЭС»     		                          Е.М. Герасимов

Приложение № 1

к  техническому заданию на ремонт тепломагистрали ТМ №1

с  заменой  участков  подающих  и   обратных  трубопроводов,

с ремонтом и заменой арматуры. ООО «Волгоградская ГРЭС»

Ведомость объёмов работ по ремонту тепломагистрали ТМ №1.

| № п\п | Номенклатура работ | Инв. № объекта | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ТМ-1. Замена подающего и обратного трубопроводов ф159х8 от 1ТК-1 до 1ТК-3 (50 м) | 152128 |  |  |
| 1.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 |  | 1000 м3 грунта | 0,05 |
| 1.2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта | 0,02 |
| 1.3 | Разборка плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 |  | 100 шт. сборных конструкций | 0,1 |
| 1.4 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 159 мм |  | 100 м трубопровода | 0,5 |
| 1.5 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 159 мм (с заменой опор по результатам дефектации) |  | 1 км трубопровода | 0,05 |
| 1.6 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 159 мм (под асфальтовой дорогой) |  | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,16 |
| 1.7 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 со сдачей заказчику по акту скрытых работ |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| 1.8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей в 3 слоя краской "Корунд" со сдачей заказчику по акту скрытых работ |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| 1.9 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 |  | 100 шт. сборных конструкций | 0,1 |
| 1.10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 грунта | 0,05 |
| 1.11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта | 0,02 |
| 1.12 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 100 м3 конструкций | 0,0064 |
| 1.13 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 100 м3 конструкций | 0,032 |
| 1.14 | Устройство оснований толщиной 200 мм из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных |  | 1000 м2 основания | 0,016 |
| 1.15 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия | 0,016 |
| 1.16 | Снятие задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм |  | 1 компл. задвижек или клапана | 2 |
| 1.17 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм |  | 1 компл. задвижек или клапана | 2 |
| 2. | ТМ-1. Замена задвижек в тепловых камерах. | 152128 |  |  |
|  | 1ТК-15, 1ТК-16 |  |  |  |
| 2.1 | Снятие задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм |  | 1 компл. задвижек или клапана | 4 |
| 2.2 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм |  | 1 компл. задвижек или клапана | 4 |
|  | 1ТК-31 |  |  |  |
| 2.3 | Снятие задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм |  | 1 компл. задвижек или клапана | 4 |
| 2.4 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм |  | 1 компл. задвижек или клапана | 4 |
| 3. | Установка элеваторных узлов на ТМ №1 | 152128 |  |  |
| 3.1 | Демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2 |  | 100шт | 0,06 |
| 3.2 | Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2 |  | 1 узел | 6 |
| 3.3 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм |  | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 4. | Замена подающего и обратного трубопроводов ф325х10 от 1ТК-32 до 1ТК-38 (200 м) | 152128 |  |  |
| 4.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 |  | 1000 м3 грунта | 0,12 |
| 4.2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта | 0,05 |
| 4.3 | Разборка плит перекрытий 1,5х1,5м каналов площадью: до 5 м2 |  | 100 шт. сборных конструкций | 0,4 |
| 4.4 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: 325мм длиной 144м |  | 100 м трубопровода | 2 |
| 4.5 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 325 мм (с заменой опор по результатам дефектации) |  | 1 км трубопровода | 0,2 |
| 4.6 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм (под асфальтовой дорогой) |  | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,56 |
| 4.7 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 со сдачей заказчику по акту скрытых работ |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,245 |
| 4.8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей в 3 слоя краской "Корунд" со сдачей заказчику по акту скрытых работ |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,245 |
| 4.9 | Устройство ранее демонтированных плит перекрытий 1,5х1,5м каналов площадью: до 5 м2 |  | 100 шт. сборных конструкций | 0,4 |
| 4.10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта | 0,05 |
| 4.11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 грунта | 0,12 |
| 4.12 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 100 м3 конструкций | 0,0072 |
| 4.13 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 100 м3 конструкций | 0,036 |
| 4.14 | Устройство оснований толщиной 200 мм из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных |  | 1000 м2 основания | 0,018 |
| 4.15 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия | 0,0182 |
| 5 | Замена подающего и обратного трубопроводов ф76*6мм в 1ТК-14 (L=18м) | 152128. |  |  |
| 5.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 |  | 1000 м3 грунта | 0,007 |
| 5.2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта | 0,01 |
| 5.3 | Разборка плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 |  | 100 шт. сборных конструкций | 0,1 |
| 5.4 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: 76 мм |  | 100 м трубопровода | 0,18 |
| 5.5 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 76 мм (с заменой опор по результатам дефектации) |  | 1 км трубопровода | 0,018 |
| 5.6 | Установка фасонных частей (отводов) стальных сварных диаметром: 76 мм |  | 1т фасонных частей | 0,021 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм |  | 1 фланец | 8 |
| 5.7 | Снятие задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм |  | 1 компл. задвижек или клапана | 4 |
| 5.8 | Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм |  | 1 компл. задвижек или клапана | 4 |
| 5.9 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм |  | 1 врезка | 1 |
| 5.10 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 76 мм (под асфальтовой дорогой) |  | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,06 |
| 5.11 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 со сдачей заказчику по акту скрытых работ |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,43 |
| 5.12 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 |  | 100 шт. сборных конструкций | 0,1 |
| 5. 13 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 грунта | 0,007 |
| 5.14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта | 0,01 |
| 5.16 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 100 м3 конструкций | 0,0036 |
| 5.17 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 100 м3 конструкций | 0,018 |
| 5.18 | Устройство оснований толщиной 200 мм из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных |  | 1000 м2 основания | 0,009 |
| 5.19 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия | 0,009 |
| 6. | Вывоз строительного мусора |  |  |  |
| 6.1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках, мусор строительный с погрузкой вручную |  | т | 1,82 |
| 6.2 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 |  | т | 1,82 |

Приложение подготовил:

начальник ОППР  ООО «Волгоградская ГРЭС»  					А.В. Рыжков

Приложение проверил:

технический директор ООО «Волгоградская ГРЭС»     		                          Е.М. Герасимов

Приложение № 2

к  техническому заданию на ремонт тепломагистрали ТМ №1

с  заменой  участков  подающих  и   обратных  трубопроводов,

с ремонтом и заменой арматуры. ООО «Волгоградская ГРЭС»

Перечень материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком

и используемых  для выполнения работ.

| № п\п | Наименование изделия | Маркировка | ГОСТ ТУ ОСТ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок наружный диаметр: 83 мм, толщина стенки 3,5 мм | мароки стали БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс | ГОСТ 12820-80 | м | 0,4 |
| 2 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 6 мм | из стали марок 15, 20, 25 | ГОСТ 12820-80 | м | 18,18 |
| 3 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 325 мм, толщина стенки 10 мм | из стали марок 15, 20, 25 | ГОСТ 12820-80 | м | 10 |
| 4 | Кислород технический: газообразный | - | ГОСТ 5583-78 | м3 | 23,2798 |
| 5 | Грунтовка: красно-коричневая | ГФ-021 | ГОСТ 25129-82 | т | 0,1801 |
| 6 | Краски масляные земляные | МА-0115 мумия, сурик железный | ГОСТ 8292-85 | т | 0,0006 |
| 7 | Олифа комбинированная | К-3 |  | т | 0,0003 |
| 8 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг |  | ГОСТ 7505-89 |  | 0,0138 |
| 9 | Резина листовая вулканизованная цветная | - | ТУ 38-106420-82 | кг | 6,316 |
| 10 | Электроды диаметром: 4 мм | Э-42 | ГОСТ 9467-75 | т | 0,0669 |
| 11 | Электроды диаметром: 5 мм | Э-42А | ГОСТ 9467-75 | т | 0,0044 |
| 12 | Электроды диаметром: 6 мм | Э-42 | ГОСТ 9467-75 | т | 0,0019 |
| 13 | Битумы нефтяные дорожные | БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | ГОСТ 22245-90 | т | 0,0005 |
| 14 | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 | 0,3382 |
| 15 | Пропан-бутан, смесь техническая |  |  | кг | 5,2762 |
| 16 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | Ст. 3 | ГОСТ 16127-70 | т | 0,2827 |
| 17 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | Ст. 3 | ГОСТ 16127-70 | т | 0,0562 |
| 18 | Ксилол нефтяной | марки А | ГОСТ 16127-70 | т | 0,0144 |
| 19 | Крепления для подвески элеваторных узлов СТД6208, СТД6209, СТД6210 | - | ТУ 36-1199-74. | т | 0,0077 |
| 20 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | - | ГОСТ Р 34.1980.4-93 | кг | 60 |
| 21 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): диаметром 50 мм | 30с41нж | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 8 |
| 22 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): диаметром 80 мм | 30с41нж | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 |
| 23 | Раствор готовый кладочный цементный | марки: 50 | ГОСТ 7473-94 | м3 | 0,346 |
| 24 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый | марки: 200 | ГОСТ 7473-94 | м3 | 0,0005 |
| 25 | Плита перекрытия П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 24,9 кг/ | серия 3.006.1-2.87 вып.2. | ГОСТ 8020-90 | шт | 17 |
| 26 | Щебень из природного камня для строительных работ | марка: 800, фракция 10-20 мм | ГОСТ 8269-87 | м3 | 0,645 |
| 27 | Щебень из природного камня для строительных работ | марка 800, фракция 40-70 мм | ГОСТ 8269-87 | м3 | 10,836 |
| 28 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) | марка: II | ГОСТ 9128-84 | т | 4,1392 |
| 29 | Фланцы стальные плоские приварные, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | сталь ВСт3сп2, ВСт3сп3 | ГОСТ 12820-80 | шт | 8 |
| 30 | Прокладки из паронита, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | марки ПМБ | ГОСТ 481-80 | 1000 шт. | 0,024 |
| 31 | Краска | "Корунд" | ГОСТ 27037-86 | л | 224,25 |
| 32 | Отводы с углом 90 град. из на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм | 12Х18Н10Т | ГОСТ 12820-80 | шт | 4 |

Приложение подготовил:

начальник ОППР  ООО «Волгоградская ГРЭС»  					А.В. Рыжков

Приложение проверил:

технический директор ООО «Волгоградская ГРЭС»     		                          Е.М. Герасимов

Приложение № 3

к  техническому заданию на ремонт тепломагистрали ТМ №1

с  заменой  участков  подающих  и   обратных  трубопроводов,

с ремонтом и заменой арматуры. ООО «Волгоградская ГРЭС»

Перечень материалов и оборудования, предоставляемых

Заказчиком для выполнения работ Подрядчиком.

| № п\п | Наименование изделия | Маркировка | ГОСТ ТУ ОСТ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): диаметром 150 мм | 30с41нж | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 |
| 2 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской, наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 5 мм | из стали марок 15, 20, 25 | ГОСТ 12820-80 | м | 50 |
| 3 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской, наружным диаметром: 325 мм, толщина стенки 10 мм | из стали марок 15, 20, 25 | ГОСТ 12820-80 | м | 200 |
| 4 | Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали: № 1 и 2 |  |  | шт. | 6 |
| 5 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) диаметром: 50 мм | 30ч6бр | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 24 |
| 6 | Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми: № 1,2; ДЛ-2.5; В-0.8 |  |  | компл. | 6 |
| 7 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 50 мм | из стали марок 15, 20, 25 | ГОСТ 12820-80 | м | 6 |
| 8 | Фланцы стальные плоские приварные, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | ВСт3сп2, ВСт3сп3 | ГОСТ 12820-80 | шт. | 24 |

Приложение подготовил:

начальник ОППР  ООО «Волгоградская ГРЭС»  					А.В. Рыжков

Приложение проверил:

технический директор ООО «Волгоградская ГРЭС»     		                          Е.М. Герасимов

Приложение № 2

к договору подряда №__________

от  «_____» ____________20___г.

График производства работ

| № п/п | Наименование работ | Срок начала работ (число, мес., год) | Срок окончания работ (число, мес., год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт тепломагистрали ТМ №1 с заменой участков подающих и обратных трубопроводов, арматуры и элеваторных узлов. | дата заключения договора | 09.10.2015г. |

в том числе промежуточные сроки и стоимость выполненных работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок начала работ (число, мес., год) | Срок окончания работ (число, мес., год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТМ №1. Замена подающего и обратного трубопроводов ф159х8 от 1ТК-1 до 1ТК-3 (50 м) | дата заключения договора | 14.09.2015г. |
| 2 | ТМ №1. Замена подающего и обратного трубопроводов ф325х10 от 1ТК-32 до 1ТК-38 (200 м) | 07.09.2015г. | 30.09.2015г. |
| 3 | Тм №1. Замена подающего и обратного трубопроводов ф76*6мм в 1ТК-14 (L=18м) | 01.10.2015г. | 05.10.2015г. |
| 4 | Благоустройство и вывоз строительного мусора. | 05.10.2015г. | 09.10.2015г. |

Согласовано:

Технический директор Волгоградской ГРЭС               	      	Е.М. Герасимов

Начальник ОППР Волгоградской ГРЭС               		А.В. Рыжков

От Заказчика:							От Подрядчика

___________________________					___________________________

___________________________					___________________________

__________________/ ________/					__________________/ ________/

м.п.                     								м.п.

«____» ______________20__ г.  					«____» ______________20__ г.